PROPOSAL PENAWARAN

Solusi SDK Voice Call

SDK Panggilan Suara Real-Time untuk Integrasi Aplikasi — Kapasitas 500 Pengguna

| Keterangan | Detail |
| --- | --- |
| Diajukan untuk | Pak Angga |
| Disusun oleh | Indra Prakoso |
| Nomor Dokumen | PROP/VC/2026/001 |
| Tanggal | 22 Mei 2026 |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Lingkup Penawaran | SDK Voice Call saja (tanpa Video Meeting) |
| Masa Berlaku Penawaran | 30 hari kalender sejak tanggal terbit |

Dokumen ini bersifat rahasia dan ditujukan khusus untuk pihak penerima. Dilarang menggandakan atau menyebarluaskan tanpa izin tertulis.

# 1. Ringkasan Eksekutif

Kami menawarkan SDK Voice Call — sebuah Software Development Kit untuk menanamkan fitur panggilan suara real-time ke dalam aplikasi mana pun, termasuk aplikasi berbasis Next.js / React. Solusi ini ditujukan untuk melayani hingga 500 pengguna dan di-deploy secara mandiri (self-hosted) pada server milik klien maupun cloud.

Dengan SDK ini, tim pengembang aplikasi pihak ketiga dapat menambahkan panggilan suara 1-lawan-1 maupun grup hanya dengan beberapa baris kode — tanpa perlu membangun infrastruktur WebRTC dari nol. Peserta panggilan tidak perlu membuat akun; identitas cukup melalui token akses berumur pendek yang diterbitkan oleh server aplikasi klien.

Catatan lingkup:

Penawaran ini KHUSUS untuk SDK Voice Call (panggilan suara).

Fitur Video Meeting, berbagi layar, dan perekaman TIDAK termasuk; tersedia pada paket terpisah.

# 2. Latar Belakang & Tujuan

Membangun fitur panggilan suara berbasis WebRTC dari awal membutuhkan keahlian khusus (media server, signaling, NAT traversal) dan waktu pengembangan yang panjang. SDK Voice Call hadir sebagai komponen siap pakai sehingga organisasi dapat fokus pada produk inti mereka.

Tujuan penyediaan solusi ini:

menyediakan SDK panggilan suara yang ringan dan mudah diintegrasikan;

memungkinkan aplikasi pihak ketiga menambahkan voice call dengan cepat;

menjamin keamanan komunikasi melalui enkripsi standar WebRTC;

memberikan kendali penuh atas infrastruktur dan data kepada klien.

# 3. Fitur SDK Voice Call

## 3.1. Kemampuan Panggilan Suara

Panggilan suara 1-lawan-1 dan panggilan grup (multi-peserta)

Arsitektur SFU — efisien untuk panggilan dengan banyak peserta

Audio jernih dengan codec Opus

Kontrol mute / unmute

Deteksi pembicara aktif (active speaker detection)

Notifikasi panggilan masuk (incoming call)

Latensi rendah, kualitas adaptif terhadap kondisi jaringan

## 3.2. SDK & Cara Integrasi

SDK JavaScript / TypeScript: paket @teleconf/voicecall-sdk

Komponen siap pakai untuk Next.js / React: <VoiceCallRoom>

React Hook headless (useVoiceCall) untuk membangun UI sendiri

Kelas VoiceCallClient untuk kontrol penuh tingkat lanjut

Pemutaran audio peserta lain otomatis ditangani oleh SDK

Integrasi ringkas: terbitkan token di server, sematkan di sisi klien

## 3.3. REST API & Dokumentasi

REST API publik (v1): buat panggilan, terbitkan token, status, akhiri

Autentikasi melalui API Key (dipakai di sisi server aplikasi klien)

Access token berumur pendek, terbatas pada satu panggilan, per peserta

Peserta sebagai tamu — tanpa perlu membuat akun

Dokumentasi interaktif OpenAPI 3.0 / Swagger UI

## 3.4. Keamanan

API Key disimpan dalam bentuk hash (SHA-256)

Access token berumur pendek dan ber-scope per panggilan

Media audio terenkripsi (DTLS-SRTP, standar WebRTC)

Seluruh komunikasi melalui HTTPS / WSS

# 4. Arsitektur & Topologi Sistem

Sistem menggunakan arsitektur SFU (Selective Forwarding Unit). Setiap peserta mengirim satu aliran audio ke server, lalu server meneruskannya ke peserta lain. Pendekatan ini efisien dan ringan, khususnya untuk panggilan suara dengan banyak peserta.

## 4.1. Diagram Topologi

Antarmuka pengguna (UI) disediakan oleh aplikasi pihak ketiga; SDK hanya menangani logika panggilan dan media. Signaling memakai WebSocket, media audio mengalir via WebRTC.

## 4.2. Komponen Sistem

| Lapisan | Komponen | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Klien | Aplikasi Pihak Ketiga + Voice SDK | Menjalankan SDK; UI milik aplikasi klien |
| Gateway | Nginx | Reverse proxy, terminasi TLS |
| Aplikasi | Backend Node.js | Signaling, REST API, autentikasi |
| Media | Mediasoup (SFU) | Penerusan aliran audio WebRTC |
| Data | PostgreSQL | Data API client, panggilan, audit |

## 4.3. Alur Integrasi SDK

1. Backend Partner --X-Api-Key--> POST /api/v1/calls           -> callId
  2. Backend Partner --X-Api-Key--> POST /api/v1/calls/:id/token -> token
  3. Browser Partner --accessToken-> SDK Voice Call --WebRTC--> Mediasoup

API Key hanya dipakai di sisi server aplikasi klien. Browser hanya menerima access token berumur pendek untuk satu panggilan tertentu.

# 5. Teknologi yang Digunakan

SDK dan layanan pendukung dibangun dengan teknologi modern, open standard, dan teruji di lingkungan produksi.

| Kategori | Teknologi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SDK | TypeScript, mediasoup-client, tsup | Paket terdistribusi untuk aplikasi pihak ketiga |
| Kompatibilitas SDK | Next.js, React (>= 18) | Komponen siap pakai + React Hook |
| Backend | Node.js 20+, Express, Socket.io | REST API & signaling real-time |
| Media Server | Mediasoup (WebRTC SFU) | Penerusan media audio efisien & skalabel |
| Basis Data | PostgreSQL 16 + Prisma ORM | Penyimpanan API client & data panggilan |
| Real-Time | WebRTC, WebSocket | Audio & signaling latensi rendah |
| Audio Codec | Opus | Kualitas suara tinggi, hemat bandwidth |
| Dokumentasi API | OpenAPI 3.0, Swagger UI | Referensi REST API interaktif |
| Deployment | Docker, Nginx, Let's Encrypt | Kontainerisasi, reverse proxy, sertifikat TLS |
| Keamanan | API Key (hash), JWT, DTLS-SRTP | Autentikasi & enkripsi media |

# 6. Spesifikasi Server

Panggilan suara (voice-only) jauh lebih ringan dibanding video. Codec Opus hanya memakai sekitar 40-50 kbps per aliran, sehingga kebutuhan CPU dan bandwidth server relatif kecil. Spesifikasi berikut diperhitungkan untuk 500 pengguna terdaftar dengan asumsi puncak penggunaan bersamaan (concurrent) sekitar 100-150 pengguna aktif dalam panggilan.

## 6.1. Server Produksi (Direkomendasikan)

| Komponen | Spesifikasi Minimum | Spesifikasi Direkomendasikan |
| --- | --- | --- |
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU (Intel Xeon / AMD EPYC generasi baru) |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Penyimpanan | 40 GB SSD | 80 GB SSD |
| Jaringan | 100 Mbps | 1 Gbps |
| Sistem Operasi | Ubuntu Server 22.04 LTS | Ubuntu Server 22.04 LTS |
| IP Publik | 1 IP statis | 1 IP statis |
| Port | 80, 443, 40000-40100 (UDP+TCP) | 80, 443, 40000-40100 (UDP+TCP) |

## 6.2. Catatan Kapasitas & Skalabilitas

Voice-only sangat efisien — satu server 4 vCPU mampu melayani ratusan peserta panggilan bersamaan dengan nyaman.

Bandwidth jauh lebih kecil dari video; 200 peserta audio aktif umumnya masih di bawah 100 Mbps total.

Mediasoup berjalan satu worker per inti CPU; menambah inti CPU meningkatkan kapasitas secara linear.

Untuk pertumbuhan di atas 500 pengguna, sistem dapat di-scale horizontal dengan menambah node media.

Database PostgreSQL dapat ditempatkan pada server yang sama tanpa membebani sistem secara berarti.

## 6.3. Lingkungan Pengujian (Opsional)

| Komponen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| CPU | 2 vCPU |
| RAM | 4 GB |
| Penyimpanan | 30 GB SSD |
| Kegunaan | Staging / UAT / pelatihan |

# 7. Estimasi Biaya

Tersedia dua skema kepemilikan. Klien dapat memilih sesuai kebutuhan anggaran dan model operasional.

Seluruh harga dalam Rupiah (IDR), belum termasuk PPN. Angka bersifat estimasi dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan akhir serta ruang lingkup final.

## Opsi A — Beli Putus (Perpetual License)

| No | Komponen | Deskripsi | Estimasi Biaya (IDR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lisensi SDK Voice Call | SDK Voice Call, kapasitas 500 user, lisensi perpetual | 45.000.000 |
| 2 | Implementasi & Deployment | Instalasi, konfigurasi server, hardening, go-live | 10.000.000 |
| 3 | Integrasi SDK | Pendampingan integrasi SDK ke aplikasi pihak ketiga | 10.000.000 |
| 4 | Pelatihan & Dokumentasi | Pelatihan developer, serah-terima dokumen | 4.000.000 |
|  | TOTAL BIAYA AWAL (One-Time) |  | 69.000.000 |

Biaya berulang (recurring) untuk Opsi A:

| Komponen | Deskripsi | Estimasi Biaya (IDR) |
| --- | --- | --- |
| Maintenance & Support Tahunan | Berlaku setelah masa garansi; opsional | 10.000.000 / tahun |
| Server / VPS | 4 vCPU, 8 GB RAM (jika disediakan oleh kami) | 1.500.000 - 2.500.000 / bulan |

## Opsi B — Langganan (Subscription)

Model langganan sudah mencakup hosting, pemeliharaan, pembaruan, dan dukungan teknis — tanpa biaya awal besar.

| Paket | Cakupan | Estimasi Biaya (IDR) |
| --- | --- | --- |
| Langganan Bulanan | 500 user, hosting, maintenance, update, support | 5.000.000 / bulan |
| Langganan Tahunan | 500 user, hosting, maintenance, update, support (hemat ~13%) | 52.000.000 / tahun |

## Termin Pembayaran (Opsi A)

50% — uang muka saat penandatanganan kontrak (Down Payment);

40% — setelah UAT (User Acceptance Test) disetujui;

10% — saat go-live / serah-terima akhir.

Perbandingan dengan paket lengkap:

| Paket | Cakupan | Estimasi One-Time (IDR) |
| --- | --- | --- |
| SDK Voice Call (proposal ini) | Panggilan suara saja | 69.000.000 |
| SDK Voice Call + Video Meeting | Panggilan suara + rapat video lengkap | 107.000.000 |

# 8. Masa Garansi (Warranty)

Solusi diberikan garansi selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal serah-terima / go-live.

## 8.1. Cakupan Garansi

Perbaikan bug, error, dan kegagalan fungsi tanpa biaya tambahan;

Perbaikan gangguan yang menyebabkan SDK / API tidak berjalan sesuai spesifikasi yang disepakati;

Dukungan teknis melalui email / kanal komunikasi yang disepakati;

Pendampingan terkait konfigurasi sistem yang telah diserahkan.

## 8.2. SLA Selama Masa Garansi

| Tingkat Prioritas | Contoh Masalah | Waktu Respon | Target Penyelesaian |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritis | Layanan panggilan tidak dapat diakses total | Maks. 4 jam kerja | Maks. 1 hari kerja |
| Tinggi | Gagal memulai/menerima panggilan | Maks. 8 jam kerja | Maks. 2 hari kerja |
| Sedang/Rendah | Bug minor, masalah non-kritis | Maks. 2 hari kerja | Sesuai kesepakatan |

## 8.3. Tidak Termasuk Garansi

Penambahan fitur baru atau perubahan ruang lingkup di luar kesepakatan;

Permintaan fitur Video Meeting / berbagi layar / perekaman (merupakan paket terpisah);

Kerusakan akibat modifikasi kode oleh pihak di luar tim kami;

Gangguan akibat infrastruktur di luar kendali kami (jaringan internet, listrik, kegagalan hardware, layanan cloud);

Kesalahan penggunaan atau konfigurasi ulang tanpa koordinasi;

Serangan keamanan akibat kelalaian pengelolaan kredensial oleh klien.

## 8.4. Setelah Masa Garansi

Setelah 6 bulan, dukungan dan pemeliharaan dapat dilanjutkan melalui kontrak Maintenance & Support tahunan (lihat Bagian 7) yang mencakup pembaruan keamanan, pemantauan, serta dukungan teknis berkelanjutan.

# 9. Lingkup Pekerjaan & Asumsi

## 9.1. Termasuk dalam Penawaran

Penyediaan SDK Voice Call (@teleconf/voicecall-sdk)

Layanan backend voice call + REST API v1

Instalasi & konfigurasi pada 1 (satu) server produksi

Dokumentasi OpenAPI / Swagger

Pendampingan integrasi SDK ke 1 (satu) aplikasi pihak ketiga

Pelatihan untuk tim pengembang

Dokumentasi teknis & panduan penggunaan

Garansi 6 bulan

## 9.2. Tidak Termasuk

Fitur Video Meeting, berbagi layar, perekaman (paket terpisah)

Pengadaan server / VPS / domain (kecuali disepakati pada Opsi terkait)

Pengembangan antarmuka / aplikasi pihak ketiga itu sendiri

Kustomisasi fitur di luar daftar pada Bagian 3

Biaya langganan layanan cloud pihak ketiga

STUN Server (Session Traversal Utilities for NAT)

TURN Server (Traversal Using Relays around NAT)

## 9.3. Asumsi

Klien menyediakan akses server dengan IP publik dan domain

Server memenuhi spesifikasi minimum pada Bagian 6

Tersedia koneksi internet yang memadai dan stabil

Klien menunjuk PIC teknis selama implementasi

Aplikasi pihak ketiga berbasis web (Next.js / React) atau web view

Sertifikat TLS menggunakan Let's Encrypt (gratis) atau disediakan klien

# 10. Estimasi Jadwal Implementasi

Total estimasi waktu implementasi: 3-4 minggu kerja sejak kontrak ditandatangani dan prasyarat terpenuhi.

| Tahap | Aktivitas | Estimasi Durasi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan, kick-off, Development, Penyiapan server | Minggu 1-2 |
| 2 | Instalasi, konfigurasi, deployment backend & API | Minggu 3 |
| 3 | Integrasi SDK ke aplikasi pihak ketiga | Minggu 4-5 |
| 4 | UAT (User Acceptance Test) & perbaikan | Minggu 6 |
| 5 | Pelatihan, go-live, serah-terima | Minggu 7 |

# 11. Penutup

Demikian proposal ini kami sampaikan. SDK Voice Call dirancang sebagai komponen panggilan suara yang ringan, aman, dan cepat diintegrasikan ke dalam aplikasi Anda. Kami siap mendiskusikan penyesuaian ruang lingkup maupun harga sesuai kebutuhan, termasuk opsi peningkatan (upgrade) ke paket lengkap dengan Video Meeting di kemudian hari.

Atas perhatian dan kepercayaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

| Hormat kami, | Menyetujui, |
| --- | --- |
| ( ______________________ ) Indra Prakoso | ( ______________________ ) |

Catatan: seluruh angka biaya pada dokumen ini merupakan estimasi dan tidak mengikat sampai dituangkan dalam kontrak resmi.