PROPOSAL PENAWARAN

Solusi SDK Voice Call & Video Meeting

Platform Komunikasi Real-Time — Kapasitas 500 Pengguna

| Keterangan | Detail |
| --- | --- |
| Diajukan untuk | Indra Prakoso |
| Disusun oleh | Pak Angga |
| Nomor Dokumen | PROP/VC-VM/2026/001 |
| Tanggal | 22 Mei 2026 |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Masa Berlaku Penawaran | 30 hari kalender sejak tanggal terbit |

Dokumen ini bersifat rahasia dan ditujukan khusus untuk pihak penerima. Dilarang menggandakan atau menyebarluaskan tanpa izin tertulis.

# 1. Ringkasan Eksekutif

Kami menawarkan solusi komunikasi real-time terintegrasi yang terdiri dari SDK Voice Call dan aplikasi Video Meeting. Solusi ini dirancang untuk melayani hingga 500 pengguna dan dapat di-deploy secara mandiri (self-hosted) di server milik klien maupun cloud.

Keunggulan utama solusi ini adalah SDK (Software Development Kit) yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga — termasuk aplikasi berbasis Next.js / React — menanamkan fitur panggilan suara dan video langsung ke dalam produk mereka, tanpa pengguna perlu membuat akun terpisah. Seluruh media (audio/video) berjalan di atas standar WebRTC dengan arsitektur SFU (Selective Forwarding Unit) sehingga efisien dan skalabel.

Yang ditawarkan: aplikasi Video Meeting siap pakai dengan fitur lengkap;

SDK Voice Call yang dapat diintegrasikan ke aplikasi pihak ketiga;

REST API publik beserta dokumentasi OpenAPI/Swagger;

dukungan instalasi, integrasi, pelatihan, dan garansi.

# 2. Latar Belakang & Tujuan

Kebutuhan komunikasi jarak jauh — rapat daring, panggilan suara, dan kolaborasi tim — terus meningkat. Banyak organisasi membutuhkan solusi yang:

- dapat dikendalikan penuh secara mandiri,

- menjaga privasi data karena tidak bergantung pada layanan pihak ketiga, dan

- dapat ditanamkan ke dalam aplikasi internal yang sudah ada.

Tujuan penyediaan solusi ini:

menyediakan platform Video Meeting mandiri untuk hingga 500 pengguna;

menyediakan SDK Voice Call yang mudah diintegrasikan oleh tim pengembang aplikasi pihak ketiga;

memastikan keamanan komunikasi melalui enkripsi standar WebRTC;

memberikan kepemilikan penuh atas data dan infrastruktur kepada klien.

# 3. Fitur Aplikasi

## 3.1. Video Meeting

Konferensi video & audio multi-peserta dengan arsitektur SFU

Berbagi layar (screen sharing) lengkap dengan audio sistem

Perekaman rapat (recording) sisi klien

Chat dalam ruang: teks, emoji, gambar, dan file (hingga 25 MB)

Pengaturan tata letak: Grid, Spotlight, dan Sidebar

Sematkan peserta (pin) ke tampilan utama

Angkat tangan (raise hand)

Deteksi pembicara aktif (active speaker detection)

Virtual background: efek blur atau ganti latar dengan gambar

Penjadwalan rapat (schedule meeting) dan tautan undangan (share link)

Antarmuka responsif untuk desktop maupun perangkat mobile

## 3.2. Voice Call

Panggilan suara 1-lawan-1 dan panggilan grup

Panggilan di dalam aplikasi maupun melalui SDK pihak ketiga

Kontrol mute / unmute dengan indikator pembicara aktif

Notifikasi panggilan masuk (incoming call)

Audio jernih dengan codec Opus

## 3.3. Chat / Pesan

Chat pribadi dan grup bergaya populer (mirip WhatsApp)

Daftar kontak diambil dari basis data pengguna

Emoji, kirim gambar & file, serta pesan suara (voice message)

Indikator sedang mengetik (typing indicator)

Tanda pesan telah dibaca (read receipts)

Tambah / keluarkan anggota grup

Riwayat percakapan tersimpan permanen

## 3.4. SDK & Integrasi Pihak Ketiga

SDK JavaScript / TypeScript: paket @teleconf/voicecall-sdk

Komponen siap pakai untuk Next.js / React serta React Hook (headless)

REST API publik (v1) dengan autentikasi API Key

Access token untuk peserta tamu — tanpa perlu membuat akun

Dokumentasi interaktif OpenAPI 3.0 / Swagger UI

Mudah diintegrasikan: cukup mint token di sisi server, embed di klien

## 3.5. Keamanan & Autentikasi

Login berbasis JWT dengan kata sandi terenkripsi (bcrypt)

Media audio/video terenkripsi (DTLS-SRTP, standar WebRTC)

Seluruh komunikasi melalui HTTPS / WSS

API Key disimpan dalam bentuk hash; access token berumur pendek

# 4. Arsitektur & Topologi Sistem

Sistem menggunakan arsitektur SFU (Selective Forwarding Unit). Setiap peserta hanya mengirim satu aliran media ke server, lalu server meneruskan (forward) aliran tersebut ke peserta lain. Pendekatan ini jauh lebih efisien dan skalabel dibanding arsitektur mesh (peer-to-peer penuh), terutama untuk rapat dengan banyak peserta.

## 4.1. Diagram Topologi

+----------------------- KLIEN -------------------------+
        |                                                       |
   [ Browser    ]   [ Browser   ]   [ Aplikasi Pihak Ketiga ]   
   [ Desktop    ]   [ Mobile/HP ]   [ Next.js + Voice SDK   ]   
        |                |                     |               
        +--------+-------+----------+----------+               
                 |  HTTPS / WSS / WebRTC (UDP+TCP)              
                 v                                             
        =================  INTERNET  =======================   
                 |                                             
                 v                                             
   +---------------------------------------------------------+ 
   |               SERVER (Cloud / On-Premise)               | 
   |                                                         | 
   |   [ Nginx ]  reverse proxy + TLS (HTTPS/WSS)             | 
   |       |                                                 | 
   |       +---> [ Frontend  ]  Next.js (Web UI)              | 
   |       +---> [ Backend   ]  Node.js + Express + Socket.io | 
   |       |     [ Mediasoup ]  WebRTC SFU (media server)     | 
   |       +---> [ REST API v1 ] untuk SDK pihak ketiga       | 
   |                     |                                   | 
   |                     v                                   | 
   |             [ PostgreSQL ]  basis data                  | 
   +---------------------------------------------------------+

Catatan: media audio/video mengalir langsung antara klien dan Mediasoup (SFU) melalui WebRTC; jalur signaling memakai WebSocket (Socket.io).

## 4.2. Komponen Sistem

| Lapisan | Komponen | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Klien | Browser & Aplikasi Pihak Ketiga | Antarmuka pengguna; menjalankan SDK voice/video |
| Gateway | Nginx | Reverse proxy, terminasi TLS, load balancing |
| Aplikasi | Frontend Next.js | Antarmuka Video Meeting & Chat |
| Aplikasi | Backend Node.js | Signaling, autentikasi, REST API |
| Media | Mediasoup (SFU) | Penerusan aliran audio/video WebRTC |
| Data | PostgreSQL | Pengguna, ruang, pesan, jadwal, API client |

## 4.3. Aliran Integrasi SDK Pihak Ketiga

Backend Partner  --X-Api-Key-->  POST /api/v1/calls          -> callId
  Backend Partner  --X-Api-Key-->  POST /api/v1/calls/:id/token -> token
  Browser Partner  --accessToken-> SDK Voice Call --WebRTC--> Mediasoup

API Key hanya digunakan di sisi server partner. Browser hanya menerima access token berumur pendek yang terbatas pada satu panggilan.

# 5. Teknologi yang Digunakan

Solusi dibangun dengan teknologi modern, open standard, dan teruji di lingkungan produksi.

| Kategori | Teknologi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15, React 19, TypeScript, TailwindCSS | Antarmuka web responsif |
| Backend | Node.js 20+, Express, Socket.io | API, signaling real-time |
| Media Server | Mediasoup (WebRTC SFU) | Penerusan media efisien & skalabel |
| Basis Data | PostgreSQL 16 + Prisma ORM | Penyimpanan data relasional |
| Real-Time | WebRTC, WebSocket | Audio/video & signaling latensi rendah |
| Virtual Background | Google MediaPipe | Segmentasi latar secara lokal di browser |
| SDK | TypeScript, mediasoup-client, tsup | Paket terdistribusi untuk pihak ketiga |
| Dokumentasi API | OpenAPI 3.0, Swagger UI | Referensi REST API interaktif |
| Deployment | Docker, Nginx, Let's Encrypt | Kontainerisasi, reverse proxy, sertifikat TLS |
| Keamanan | JWT, bcrypt, DTLS-SRTP | Autentikasi & enkripsi end-to-end media |

# 6. Spesifikasi Server

Spesifikasi berikut diperhitungkan untuk 500 pengguna terdaftar dengan asumsi puncak penggunaan bersamaan (concurrent) sekitar 100-150 pengguna aktif dalam panggilan/rapat. Beban utama server adalah CPU (penerusan media) dan bandwidth jaringan.

## 6.1. Server Produksi (Direkomendasikan)

| Komponen | Spesifikasi Minimum | Spesifikasi Direkomendasikan |
| --- | --- | --- |
| CPU | 6 vCPU | 8 vCPU (Intel Xeon / AMD EPYC generasi baru) |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Penyimpanan | 120 GB SSD | 160 GB SSD NVMe |
| Jaringan | 1 Gbps | 1 Gbps, kuota bandwidth tinggi / unmetered |
| Sistem Operasi | Ubuntu Server 22.04 LTS | Ubuntu Server 22.04 LTS |
| IP Publik | 1 IP statis | 1 IP statis |
| Port | 80, 443, 40000-40100 (UDP+TCP) | 80, 443, 40000-40100 (UDP+TCP) |

## 6.2. Catatan Kapasitas & Skalabilitas

Bandwidth adalah faktor biaya utama. Rapat video 8 peserta dapat menghasilkan puluhan Mbps lalu lintas server; pastikan kuota memadai atau gunakan layanan unmetered.

Mediasoup berjalan satu worker per inti CPU. Penambahan inti CPU meningkatkan kapasitas peserta secara linear.

Untuk pertumbuhan di atas 500 pengguna, sistem dapat di-scale horizontal dengan menambah server media (multi-node Mediasoup).

Panggilan suara (voice-only) jauh lebih ringan dari video; kapasitas voice call bisa beberapa kali lipat lebih besar pada spesifikasi sama.

Database PostgreSQL dapat ditempatkan pada server yang sama; untuk keandalan lebih tinggi disarankan database terkelola terpisah.

## 6.3. Lingkungan Pengujian (Opsional)

| Komponen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| CPU | 2-4 vCPU |
| RAM | 4-8 GB |
| Penyimpanan | 40 GB SSD |
| Kegunaan | Staging / UAT / pelatihan |

# 7. Estimasi Biaya

Tersedia dua skema kepemilikan. Klien dapat memilih sesuai kebutuhan anggaran dan model operasional.

Seluruh harga dalam Rupiah (IDR), belum termasuk PPN. Angka bersifat estimasi dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan akhir serta ruang lingkup final.

## Opsi A — Beli Putus (Perpetual License)

| No | Komponen | Deskripsi | Estimasi Biaya (IDR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lisensi Software | SDK Voice Call & Video Meeting, kapasitas 500 user, lisensi perpetual | 45.000.000 |
| 2 | Implementasi & Deployment | Instalasi, konfigurasi server, hardening, go-live | 10.000.000 |
| 3 | Integrasi SDK | Pendampingan integrasi SDK ke aplikasi pihak ketiga | 10.000.000 |
| 4 | Pelatihan & Dokumentasi | Pelatihan admin & developer, serah-terima dokumen | 4.000.000 |
|  | TOTAL BIAYA AWAL (One-Time) |  | 69.000.000 |

Biaya berulang (recurring) untuk Opsi A:

| Komponen | Deskripsi | Estimasi Biaya (IDR) |
| --- | --- | --- |
| Maintenance & Support Tahunan | Berlaku setelah masa garansi; opsional | 10.000.000 / tahun |
| Server / VPS | 8 vCPU, 16 GB RAM (jika disediakan oleh kami) | 3.000.000 - 4.000.000 / bulan |

## Opsi B — Langganan (Subscription)

Model langganan sudah mencakup hosting, pemeliharaan, pembaruan, dan dukungan teknis — tanpa biaya awal besar.

| Paket | Cakupan | Estimasi Biaya (IDR) |
| --- | --- | --- |
| Langganan Bulanan | 500 user, hosting, maintenance, update, support | 9.000.000 / bulan |
| Langganan Tahunan | 500 user, hosting, maintenance, update, support (hemat ~12%) | 95.000.000 / tahun |

## Termin Pembayaran (Opsi A)

50% — uang muka saat penandatanganan kontrak (Down Payment);

40% — setelah UAT (User Acceptance Test) disetujui;

10% — saat go-live / serah-terima akhir.

# 8. Masa Garansi (Warranty)

Solusi diberikan garansi selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal serah-terima / go-live.

## 8.1. Cakupan Garansi

Perbaikan bug, error, dan kegagalan fungsi tanpa biaya tambahan;

Perbaikan gangguan yang menyebabkan fitur tidak berjalan sesuai spesifikasi yang disepakati;

Dukungan teknis melalui email / kanal komunikasi yang disepakati;

Pendampingan terkait konfigurasi sistem yang telah diserahkan.

## 8.2. SLA Selama Masa Garansi

| Tingkat Prioritas | Contoh Masalah | Waktu Respon | Target Penyelesaian |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritis | Layanan tidak dapat diakses total | Maks. 4 jam kerja | Maks. 1 hari kerja |
| Tinggi | Fitur utama gagal (mis. tidak bisa join call) | Maks. 8 jam kerja | Maks. 2 hari kerja |
| Sedang/Rendah | Bug minor, masalah tampilan | Maks. 2 hari kerja | Sesuai kesepakatan |

## 8.3. Tidak Termasuk Garansi

Penambahan fitur baru atau perubahan ruang lingkup di luar kesepakatan;

Kerusakan akibat modifikasi kode oleh pihak di luar tim kami;

Gangguan akibat infrastruktur di luar kendali kami (jaringan internet, listrik, kegagalan hardware pihak ketiga, layanan cloud);

Kesalahan penggunaan atau konfigurasi ulang tanpa koordinasi;

Serangan keamanan akibat kelalaian pengelolaan kredensial oleh klien.

## 8.4. Setelah Masa Garansi

Setelah 6 bulan, dukungan dan pemeliharaan dapat dilanjutkan melalui kontrak Maintenance & Support tahunan (lihat Bagian 7) yang mencakup pembaruan keamanan, pemantauan, serta dukungan teknis berkelanjutan.

# 9. Lingkup Pekerjaan & Asumsi

## 9.1. Termasuk dalam Penawaran

Penyediaan aplikasi Video Meeting dan SDK Voice Call

Instalasi & konfigurasi pada 1 (satu) server produksi

Integrasi REST API & dokumentasi OpenAPI

Pendampingan integrasi SDK ke 1 (satu) aplikasi pihak ketiga

Pelatihan untuk administrator dan tim pengembang

Dokumentasi teknis & panduan penggunaan

Garansi 6 bulan

## 9.2. Tidak Termasuk

Pengadaan server / VPS / domain (kecuali disepakati pada Opsi terkait)

Pengembangan aplikasi pihak ketiga itu sendiri

Kustomisasi fitur di luar daftar pada Bagian 3

Migrasi data dari sistem lama

Biaya langganan layanan cloud pihak ketiga

STUN Server (Session Traversal Utilities for NAT)

TURN Server (Traversal Using Relays around NAT)

## 9.3. Asumsi

Klien menyediakan akses server dengan IP publik dan domain

Server memenuhi spesifikasi minimum pada Bagian 6

Tersedia koneksi internet yang memadai dan stabil

Klien menunjuk PIC teknis selama implementasi

Sertifikat TLS menggunakan Let's Encrypt (gratis) atau disediakan klien

# 10. Estimasi Jadwal Implementasi

Total estimasi waktu implementasi: 4-6 minggu kerja sejak kontrak ditandatangani dan prasyarat terpenuhi.

| Tahap | Aktivitas | Estimasi Durasi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan, kick-off, penyiapan server | Minggu 1 |
| 2 | Instalasi, konfigurasi, deployment | Minggu 2 |
| 3 | Integrasi SDK & penyesuaian | Minggu 3-4 |
| 4 | UAT (User Acceptance Test) & perbaikan | Minggu 5 |
| 5 | Pelatihan, go-live, serah-terima | Minggu 6 |

# 11. Penutup

Demikian proposal ini kami sampaikan. Solusi SDK Voice Call & Video Meeting ini dirancang untuk memberikan kendali penuh, keamanan, dan fleksibilitas integrasi bagi organisasi Anda. Kami siap mendiskusikan penyesuaian ruang lingkup maupun harga sesuai kebutuhan.

Atas perhatian dan kepercayaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

| Hormat kami, | Menyetujui, |
| --- | --- |
| ( ______________________ ) Indra Prakoso | ( ______________________ ) |

Catatan: seluruh angka biaya pada dokumen ini merupakan estimasi dan tidak mengikat sampai dituangkan dalam kontrak resmi.